**嵌入式实验室项目周报**

**项目名称: 毕业选题系统 填报人（项目负责人）： 陈志桓**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周项目完成情况总结** | **序号** | **责任人** | **学习项说明** | **完成情况** |
| 1 | 陈志桓 | 【毕业选题系统】盐值SHA256哈希加密 | 完成 |
| 1 | 陈志桓 | 【毕业选题系统】系统管理员登陆验证 | 完成 |
| 2 | 张莲祥 | 【毕业选题系统】系统管理员界系系别添加与管理 | 进行中 |
| 3 | 梁婉玲 | 【毕业选题系统】系统管理员界面设计 | 完成 |
| 4 | 林俊键 | 【毕业选题系统】系统管理员界面设计 | 完成 |
| 5 | 江楚坚 | 【毕业选题系统】使用ajax提交登陆数据 | 完成 |
| 6 | 陈伟亮 | 【毕业选题系统】使用ajax提交登陆数据 | 完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下周项目计划** | **序号** | **责任人** | **相关说明（跟项目负责人讨论过后）** |
| 1 | 陈志桓 | 【毕业选题系统】session保存用户信息 |
| 2 | 陈志桓 | 【毕业选题系统】session信息提交到过滤器 |
| 3 | 张莲祥 | 【毕业选题系统】系统管理员界系系别添加与管理 |
| 4 | 梁婉玲 | 【毕业选题系统】系统管理员界面实现（包含多个子页面） |
| 5 | 林俊键 | 【毕业选题系统】系统管理员界面实现 |
| 7 | 江楚江 | 【毕业选题系统】实现教师登陆及验证 |
| 8 | 陈伟亮 | 【毕业选题系统】实现学生登陆及验证 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周重大问题处理（比如:遇到的关键的bug）**  *T* | **序号** | **问题描述** | **问题解决措施** | **责任人** | **问题状态** |
| 1 | 【毕业选题系统】Excel文件流读取异常 | 网上查阅资料 | 陈志桓 | 中等 |
| 2 | 对bootstrap的应用还没掌握 | 在菜鸟教程上查找相应代码然后拷贝修改 | 林俊健 | 中等 |
|  | 3 | 【毕业选题系统】通过Ajax发送数据到后台  一直发送失败，并且发送了请求不能跳转到预计的路由 | 尚未解决 | 张莲祥 | 一般 |